|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **.**  **РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования «КОШЕХАБЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | Описание: Описание: Adygeya_-_Coat_of_Arms | **АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**  **МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭ**  **«КОЩХЬАБЛЭ КЪОДЖЭ ПСЭУПI»** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Главы муниципального образования**

**«15» ноября 2017 г. № 41 а. Кошехабль**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Кошехабльское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год от 21.02.2017 № 114/пр.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Кошехабльское сельское поселение» на 2018-2022 годы», согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кошехабльское сельское поселение» Мамхегова Р.Д.
3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте администрации МО «Кошехабльское сельское поселение» и в районной газете «Кошехабльские вести».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Кошехабльское сельское поселение» Х.Г. Борсов

Приложение № 1

к Постановлению главы

муниципального образования

«Кошехабльское сельское поселение»

**от «15» ноября 2017г. № 41**

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования**

**МО «Кошехабльское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования МО «Кошехабльское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» от 10 февраля 2017 года № 169 |
| Цели Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» |
| Задачи Муниципальной программы | 1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»  2) Повышение уровня благоустройства территории общего пользования муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» |
| Целевые индикаторы Муниципальной программы | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 21 дворовых территорий,  общей площадью - 66126 кв. м;  - общественная территория, общая площадь – 5000 кв.м. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2018-2022 годы  Программа не имеет строгой разбивки реализуется на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе:  1) Благоустройство территории общего пользования –  5 263 157,89руб., из них:  - федеральный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;  - республиканский бюджет – 5 000 000руб.;  - местный бюджет – 263 157,89руб.;  2) Благоустройство дворовых территорий –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., из них:  - федеральный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.;  - республиканский бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.;  - местный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям – 21 дворовых территорий.  2. Благоустройство территории общественного назначения, отвечающих потребностям жителей – 1 минимум |

**Понятия и термины:**

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.Термин "городская среда" применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в муниципальном образовании «Кошехабльское сельское поселение»**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Проблема благоустройства территории поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории поселения располагаются 23 многоквартирных дома. В большей части дворовых территорий нет асфальтобетонного покрытия и не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Значительный износ объектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, построенных 40-50 лет назад оказывает негативное влияние на моральный и патриотический настрой населения, является сдерживающим фактором для процесса создания Территориального общественного самоуправления и других объединений жителей, а, следовательно, и реализации собственниками квартир в многоквартирных домах ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства. Содержание жилищного фонда с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и правил благоустройства: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.

В Кошехабльском сельском поселении имеются территории общего пользования и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- озеленение территорий общего пользования;

- устройство озеленения мест общего пользования;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- реконструкция пешеходных зон;

- благоустройство площадей и пустырей;

- иные объекты.

**2. Целевые индикаторы Муниципальной программы, характеризующие состояние сферы благоустройства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  | |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  | |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |  | |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  | |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м |  |  |  | |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |  |  | |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  | |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  | |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - |  |  | |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  | |  |  |

**3. Основные цели и задачи Муниципальной программы**

При разработке мероприятий Муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи для их достижения.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» |
| Задачи Муниципальной программы | 1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»  2) Повышение уровня благоустройства территории общего пользования муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» |

**4. Срок реализации Муниципальной программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы. Программа не имеет строгой разбивки реализуется на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы

**5. Механизм реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации «Кошехабльское сельское поселение».

Разработчиком и исполнителем является администрация МО «Кошехабльское сельское поселение».

Исполнитель осуществляет:

- прием предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу;

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации «Кошехабльское сельское поселение»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную программу в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО «Кошехабльское сельское поселение»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в Муниципальную программу территорий общего пользования МО «Кошехабльское сельское поселение», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации «Кошехабльское сельское поселение».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории «Кошехабльское сельское поселение», на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 2 к Муниципальной программе.

Адресный перечень территорий общего пользования «Кошехабльское сельское поселение», на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Муниципальной программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 1 к Муниципальной программе.

Исполнитель Муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Муниципальной программой, своевременное информирование населения о реализации Муниципальной программы.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Кошехабльское сельское поселение», а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Кошехабльское сельское поселение».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

6. Перечень мероприятий Муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**7. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов Муниципальной программы в целом составляет – 5 263 157,89руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., республиканский бюджет – 5 000 000 руб., местный бюджет – 263 157,89руб.

**8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы**

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям – 21 дворовых территорий.

Благоустройство территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей – 1 минимум.

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- обеспечение комфортности проживания населения поселения;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих инженерные сети коммунальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

**9. Система программных мероприятий**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Источник финансирования | Объем финансирования  (в руб.) | Ожидаемый результат |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» | Всего, в том числе |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям |
| Федеральный бюджет |  |
| Региональный бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| **1.1** | Мероприятие 1.  Благоустройство дворовой территории:  ул. Дружбы народов, 66  ул. Дружбы народов, 64  ул. Дружбы народов, 62А  ул. Степная, 6  ул. Степная, 4  ул. Спортивная, 3  ул. Спортивная, 7  ул. Гагарина, 53  ул. Кабардинская, 12  ул. Кабардинская, 10  ул. Кабардинская, 14  ул. Кабардинская, 9  ул. Лабинская, 31  ул. Лабинская, 33  ул.Джаримова А., 6  ул.Архитектурная, 11  ул.Промышленная, 61  ул.Промышленная, 63  ул.Промышленная, 65  ул.Промышленная, 67  ул.Промышленная, 69 |  |  | Асфальтирование, установка светильников, скамеек, урн, обустройство стоянок бля транспорта |
| **2** | Задача 2.  Повышение уровня благоустройства территории общего пользования муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» | Всего, в том числе | **5 263 157,89** | Благоустройство территории общественного назначения, отвечающих потребностям жителей |
| Федеральный бюджет | **-** |
| Республиканский бюджет | **5 000 000** |
| Бюджет сельского поселения | **263 157,89** |
| **2.1** | Мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории в а.Кошехабль |  |  | Асфальтирование, устройство тротуаров, клумб, установка лавочек, урн, светильников, устройство велосипедных дорожек, установка МАФ |